MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

PREGÃO ELETRONICO Nº 0_____/2026

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 0_____/2026

OBJETO: O REGISTRO DE PREÇOS A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PLACAS INDICATIVAS E DE SINALIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS QUE COMPOEM O Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Pomba – (CIMERP).

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO:   R$ ------.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por LOTE.

MODO DE DISPUTA: Aberto.

LEI DE REGÊNCIA: Lei n° 14.133/2021

A matriz de riscos tem por objetivo delimitar as responsabilidades do Contratante e do Contratado na execução do Contrato.

Sempre que atendidas as condições do Contrato e mantidas as disposições desta matriz de riscos, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro.

A Contratada apenas fará jus à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro na hipótese de materialização de risco que não lhe tenha sido atribuído.

Verificando a ocorrência de evento que, atribuído ao Contratante, impacte no equilíbrio econômico- financeiro do Contrato, a Contratada deverá apresentar requerimento por escrito, instruído com a documentação que entender necessária, trazendo memória de cálculo do impacto financeiro do evento em sua proposta.

Os casos omissos serão objeto de análise acurada e criteriosa, e decididos com base em elementos técnicos, por intermédiodeprocesso administrativoparaapurar o caso concreto.

| FORNECIMENTO DAS PEÇAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DEFINIÇÃO DO RISCO | DESCRIÇÃO DO RISCO | ALOCAÇÃO | AÇOES PARA MITIGAÇÃO |
| 01 | Caso fortuito ou Força Maior - Fatos supervenientes impedindo a entrega dos produtos | Situação proveniente de ato da natureza, entre outras partes, imprevisíveis e inevitáveis, que convulsionem | COMPARTILHADO | Solicitação de fornecimento do antecedencia Possiblidade de aquisição dos produtos com outro fornecedor |
| 02 | Roubos ou furtos quando da entrega dos produtos |  | PRIVADO | Nestes casos os custos deverão ser arcados pela empresa. A empresa deve contratar seguros |
| 03 | Segurança dos motoristas e operários e (acidentes) |  | PRIVADO | Nestes casos os custos deverão ser arcados pela empresa, capacitação do pessoal. A empresa deve contratar seguros |
| 04 | Reclamações | Dificuldade de acessos informaçoes e Reclamaçoes diversas | PRIVADO | A Contratada deverá possuir um canal para atender e evitar tais problemas. |
| 05 | Atraso no cronograma de entrega em razão da Contratada | Entregas fora do prazo Contratual | PRIVADO | A Contratada deverá propor novo cronograma e soluçoes |
| 06 | Greve dos empregados da Contratada. |  | PRIVADO | Estabelecer estratégia de Emergência |
| 07 | Entrega de produtos danificados, fora dos padrões ou improprios para o consusmo. | Fornecimento de produtos inadequados afetando a qualidade dos serviços | PRIVADO | Empresa deverá disponibilzar mecanismo/procedimento para substituição dos produtos inadequados |
| 08 | Aumento dos preços dos produtos | Alta dos preço Fatos inflacionarios e de mercado | PÚBLICO | Reequilíbrio financeiro econômico do Contrato |

.

| AMBIENTAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DEFINIÇÃO DO RISCO | DESCRIÇÃO DO RISCO | ALOCAÇÃO | AÇOES PARA MITIGAÇÃO |
| 01 | Passivo ambiental | Passivo ambiental existente e identificado | PRIVADO | Identificar instalação ambiental existente |
| 02 | Passivo ambiental | Passivo ambiental existente e nao identificado | PÚBLICO | Identificar instalação ambiental existente |
| 03 | Descarte inadequado | Retirada, transporte, acondicionamento e coleta de residuos, produtos danificados e substituidos | PRIVADO | Execução de descarte adequado a legislação ambiental, contratação especializada em descate de produtos. |

.

| FINANCEIRO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DEFINIÇÃO DO RISCO | DESCRIÇÃO DO RISCO | ALOCAÇÃO | AÇOES PARA MITIGAÇÃO |
| 01 | 1.Aumento extraordinário da inflação 1.1 Variação extraordinária da taxa de juros 1.2 Variação extraordinária da taxa de cambial 1.3 Alteração extraordinária do cenário macroeconômico | Qualquer alteração extraordinária que impacte a execução do contrato | COMPARTILHADO PUBLICO COMPARTILHADO COMPARTILHADO | Promover alteraçoes contratuais |

.

| EQUIPAMENTOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DEFINIÇÃO DO RISCO | DESCRIÇÃO DO RISCO | ALOCAÇÃO | AÇOES PARA MITIGAÇÃO |
| 01 | Garantia de qualidade | Utilizaçao de veiculos de entraga sem condiçoes de uso e funcionamento | PRIVADO | Exigência de entrega dos produdos em veiculos em perfeitas condiçoes de uso e com capacidade para realizar o transporte |

| OPERACIONAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DEFINIÇÃO DO RISCO | DESCRIÇÃO DO RISCO | ALOCAÇÃO | AÇOES PARA MITIGAÇÃO |
| 01 | Gestão inadequada | Entrega dos produtos diferentes das especificaçoes tecnicas, baixo padrão de qualidade, marcas diferentes | PRIVADO | A contratada deverá assegurar que todos os produtos fornecidos antendam as especificaçoes tecnicas. |
| 02 | Fiscalização deficiente | Fiscalização da operação do serviço tendo como consequência a criação de um ambiente de desconfiança da entidade fiscalizadora em relação à Contratada, penalização da Contratada | PÚBLICO | A contratante deverá disponibilizar servidores capacitados para a devida fiscalização do contrato |
| 03 | Roubo e furto dos produtos apos a entrega | Compete as áreas de Contratante adotar medidas de vigilância garantindo a segurança dos locais onde os produtos estão armazenados | PÚBLICO | A contratante deverá disponibilizar servidores capacitados para a realizar a vigilancia dos locais de armazenamento |

.

| TERMINO ANTECIPADO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DEFINIÇÃO DO RISCO | DESCRIÇÃO DO RISCO | ALOCAÇÃO | AÇOES PARA MITIGAÇÃO |
| 03 | Descumprimento obrigaçoes contratuais | Inexecução total ou parcial por culpa da Contratada | PÚBLICO | Aplicação dads penalidades |
| 04 | Invalidação | Anulação do contrato/edital por não ter observado quaisquer os requistos legais | COMPARTILHADA | O contrato/edital deverá cumprir rigorosamente a lei de licitações. |
| 05 | Caso fortuito / Força Maior | Eventos que convulsionam a execução contratual e impedem que ela continue | COMPARTILHADO |  |
| 06 | Falencia da contratada |  | PRIVADO |  |

.

| JURIDICO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DEFINIÇÃO DO RISCO | DESCRIÇÃO DO RISCO | ALOCAÇÃO | AÇOES PARA MITIGAÇÃO |
| 01 | Não cumprimento do disposto na legislação trabalhista pelos seus empregados 1.1 Não cumprimento do disposto na legislação trabalhista pelos terceiros subcontratados 1.2 passivos trabalhista preteritos à celebração do contrato |  | PRIVADO PRIVADO PUBLICO |  |
| 02 | Não cumprimento da legislação consumeirista/direito dos usuários do serviço publico |  | PRIVADO |  |
| 03 | Açoes judiciais e/ou de orgãos de controle que impeçam ou suspendam a execuçao do contrato |  | COMPARTILHADA |  |
| 04 | Fato do Princípe | Alteraçoes do ambiente instituicional que gere economia ou majoração na execução do contrato (Ex. Normas, entendimentos administrativos, criação e extinção de tributos) deverão ser revestivos a fatos da contratada quanto da majoração e da contratante quanto da economia | COMPARTILHADA |  |